ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации

муниципального образования

Каневской район

от _________№ _____

Правила

проведения проверки инвестиционных проектов
на предмет эффективности использования средств местного бюджета,
направляемых на капитальные вложения

- Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют порядок проведения проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации и техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества, финансируемых полностью или частично за счет средств местного бюджета, на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - проверка).

1.2. Целью проведения проверки является оценка соответствия инвестиционного проекта установленным настоящими Правилами качественным и количественным критериям и предельному (минимальному) значению интегральной оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - интегральная оценка), в целях реализации указанного проекта.

1.3. Проверка проводится для принятия в соответствии с правовыми актами   муниципального образования Каневской район решения о предоставлении средств местного бюджета:

а) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Каневского района, по которым:

подготовка (корректировка) проектной документации (включая проведение проектных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации) или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой	 проектной документации (в отношении жилых и  административных зданий, объектов социально – культурного коммунально – бытового назначения), на строительство, реконструкцию в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение осуществляется с использованием средств местного бюджета;

б) для осуществления бюджетных инвестиций на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования Каневской район;

в) в виде субсидий муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования Каневской район, муниципальным автономным учреждениям муниципального образования Каневской район и муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования Каневской район на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной  собственности муниципального образования Каневской район, по которым:

подготовка (корректировка) проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение осуществляется с использованием средств местного бюджета;

проектная документация на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение разработана и утверждена застройщиком (заказчиком) или будет разработана без использования местного  бюджета;

г) в виде субсидий муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования Каневской район, муниципальным автономным учреждениям муниципального образования Каневской район и муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования Каневской район на осуществление капитальных вложений на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования Каневской район;

д) для осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридических лиц, не являющихся  муниципальными учреждениями  или муниципальными унитарными предприятиями (далее - организации), проектная документация на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, и техническое перевооружение которых подлежит разработке (разработана) без использования средств местного бюджета, а также на приобретение объектов недвижимого имущества в собственность указанных организаций.

1.4. Проверка осуществляется в отношении инвестиционных проектов, указанных в пункте 1.1 настоящих Правил, независимо от их сметной стоимости.

Проверка осуществляется управлением экономики администрации   муниципального образования Каневской район в соответствии с Методикой оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения  (далее  - Методика),  утвержденной настоящим   постановлением.

Проверка осуществляется на основании исходных данных для расчета интегральной оценки и расчета интегральной оценки, проведенной отраслевым (функциональным ) органом администрации муниципального образования Каневской район, инициирующим финансирование проекта за счет средств местного бюджета (далее - заявитель), в соответствии с Методикой.

Интегральная оценка проводится в отношении инвестиционных проектов, указанных в  пункте 1.1.  настоящих Правил, независимо от их сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества отраслевым (функциональным) органом администрации муниципального образования Каневской район, инициирующим финансирование проекта за счет средств местного бюджета. Результаты интегральной оценки являются обязательным документом, необходимым для принятия решения о предоставлении средств местного бюджета на реализацию инвестиционного проекта.

1.5. Плата за проведение проверки не взимается.

1.6. Управление экономики администрации муниципального образования Каневской район ведет в установленном порядке реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

2.Критерии оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения

2.1. Проверка осуществляется на основе следующих качественных критериев оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - качественные критерии):

а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;

б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Каневской район и соответствующей муниципальной программе муниципального образования Каневской район;

в) комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями муниципальных программ муниципального образования Каневской район;

г) необходимость строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, и технического перевооружения объекта капитального строительства либо необходимость приобретения объекта недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением соответствующими органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к предмету их ведения.

Проверка по этому критерию в отношении объектов недвижимого имущества осуществляется путем обоснования необходимости приобретения объекта недвижимого имущества и невозможности строительства объекта капитального строительства, а также обоснования выбора данного объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества).

Кроме того, в случае приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность, проверка по этому критерию также включает подтверждение управления имущественных отношений администрации муниципального образования Каневской район об отсутствии в казне  муниципального образования Каневской район объекта недвижимого имущества, пригодного для использования его в целях, для которых он приобретается, и обоснование нецелесообразности или невозможности получения такого объекта во владение и пользование по договору аренды;

д) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями;

е) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета;

ж) наличие муниципальных программ муниципального образования Каневской район, источником финансового обеспечения которых являются средства местного бюджета, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства  муниципальной собственности муниципального образования Каневской район, либо приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования Каневской район, осуществляемых в рамках инвестиционных проектов;

з) целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования;

и) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, указанных в подпунктах  "а",  "в" и "д"   1.3. настоящих Правил, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

к) обоснование невозможности или нецелесообразности применения типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта капитального строительства, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации, в отношении объектов капитального строительства, указанных в  подпунктах  "а" и   "в" пункта 1.3 настоящих Правил.

Качественные критерии, предусмотренные в подпунктах "и" и "к" пункта 2.1. настоящих Правил, не применяются для случаев приобретения объектов недвижимого имущества.

2.2. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критериям, подлежат дальнейшей проверке на основе следующих количественных критериев оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - количественные критерии):

а) значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

б) отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта, к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

в) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества);

г) отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества) к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд;

д) обеспечение планируемого объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

2.3. Проверка по качественному критерию, предусмотренному подпунктом "з" пункта 2.1 настоящих Правил, осуществляется путем сравнения инвестиционных проектов с проектами-аналогами.

Для проведения указанной проверки заявитель представляет документально подтвержденные сведения о проектах-аналогах, реализуемых (или реализованных) в Краснодарском крае, Российской Федерации или (в случае отсутствия проектов-аналогов, реализуемых на территории Российской Федерации) в иностранном государстве. При выборе проекта-аналога заявитель должен обеспечить максимальное совпадение характеристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с инвестиционным проектом, и характеристик объекта капитального строительства, созданного в соответствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям.

Проверка по качественному критерию, предусмотренному подпунктом "з" пункта 2.1 настоящих Правил, в отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества осуществляется путем оценки обоснования необходимости приобретения такого объекта недвижимого имущества, строительство которого было осуществлено с использованием дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования.

2.4. Проверка по количественному критерию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2.2 настоящих Правил, объектов капитального строительства осуществляется путем сравнения стоимости инвестиционного проекта с соответствующей сметной нормой, определяющей потребность в финансовых ресурсах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции (укрупненный норматив цены строительства), включенной в установленном порядке в федеральный реестр сметных нормативов, а в случае ее отсутствия - путем сравнения с аналогичными проектами, выбор которых осуществляется в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.3 настоящих Правил.

Проверка по количественному критерию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2.2 настоящих Правил, приобретаемых объектов недвижимого имущества осуществляется путем определения рыночной стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества, указанной в отчете об оценке данного объекта, составленном в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

2.5. Инвестиционные проекты, прошедшие проверку на основе качественных и количественных критериев, подлежат дальнейшей проверке на основе интегральной оценки, которая определяется Методикой.

3. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов

3.1. Для проведения проверки заявители представляют в управление экономики администрации муниципального образования Каневской район подписанные руководителем заявителя (уполномоченным им лицом) и заверенные печатью следующие документы:

а) заявление на проведение проверки по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;

б) паспорт инвестиционного проекта, заполненный по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам, подписанный заявителем;

в) обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений в соответствии с пунктом 3.3 настоящих Правил;

г) сведения и данные в соответствии с пунктом 3.4 настоящих Правил;

д) копии правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их отсутствия – копия решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального строительства;

е) копия разрешения на строительство;

ж) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации;

з) копия положительного заключения  по  проверке достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства в рамках инвестиционного проекта в случае, когда подготовка проектной документации   и проведение ее  государственной экспертизы не являются обязательными;

и) копия отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества в случае его приобретения;

к) документальное подтверждение каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) этого проекта и планируемом размере финансирования (софинансирования);

л) исходные данные для расчета интегральной оценки, включая количественные показатели (показатель) планируемых результатов реализации инвестиционного проекта, и расчет интегральной оценки, проведенный заявителем в соответствии с Методикой;

м) заключение о соответствии характеристик объекта капитального строительства, создаваемого в соответствии с инвестиционным проектом, и характеристик объекта капитального строительства, созданного в соответствии с проектом-аналогом, по функциональному назначению и (или) по конструктивным и объемно-планировочным решениям.

3.2. Документы, указанные в подпунктах "д" - "з" пункта 2.1 настоящих Правил, не представляются в отношении инвестиционных проектов, по которым подготавливается решение либо о предоставлении средств местного бюджета на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, либо о предоставлении средств местного бюджета на условиях софинансирования на реализацию инвестиционных проектов, проектная документация по которым будет разработана без использования средств местного бюджета.

Документы указанные в подпунктах «г» - «и» пункта 3.1. настоящих Правил, не предоставляются в отношении инвестиционных проектов, по которым планируется приобретение объектов недвижимого имущества.

3.3. Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений включает:

а) наименование и тип (инфраструктурный, инновационный и другие) инвестиционного проекта;

б) цель и задачи инвестиционного проекта;

в) краткое описание инвестиционного проекта, включая предварительные расчеты объемов капитальных вложений, а также обоснование выбора на вариантной основе основных технико-экономических характеристик объекта капитального строительства, определенных с учетом планируемых к применению технологий строительства, производственных технологий и эксплуатационных расходов на реализацию инвестиционного проекта в процессе жизненного цикла;

г) источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по годам его реализации;

д) срок подготовки и реализации инвестиционного проекта;

е) обоснование необходимости привлечения средств местного бюджета для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной документации и проведения инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

ж) обоснование спроса (потребности) на услуги (продукцию), создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества);

з) обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта;

и) обоснование использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада и (или) импортных машин и оборудования в случае их использования.

3.4. Сведения и данные о проектировании объекта капитального строительства включают:

а) общие данные (основание для проектирования, наименование объекта капитального строительства и вид строительства);

б) основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства, в том числе предельную стоимость строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства;

в) возможность подготовки проектной документации применительно к отдельным этапам строительства;

г) срок и этапы строительства;

д) технические условия для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также основные требования технической эксплуатации и технического обслуживания;

е) перечень конструкций и оборудования, предназначенных для создания объекта капитального строительства (фундаменты, стены, перекрытия, полы, кровли, проемы, отделка, внутренний дизайн, перечень материалов и другие);

ж) перечень технологического оборудования, предназначенного для создания объекта капитального строительства, с указанием типа, марки, производителей и других данных - по укрупненной номенклатуре;

з) дополнительные данные (требования к защитным сооружениям, прочие условия).

3.5. Основаниями для отказа в принятии документов для проведения проверки являются:

а) непредставление полного комплекта документов, предусмотренных настоящими Правилами;

б) несоответствие представленных документов требованиям к их содержанию и заполнению;

в) несоответствие числового значения интегральной оценки, рассчитанного заявителем, требованиям Методики.

3.6. Проведение проверки начинается после представления заявителем документов, предусмотренных пунктами 3.1.   настоящих Правил, в управление экономики администрации муниципального образования Каневской район для подтверждения соответствия инвестиционных проектов установленным критериям эффективности и завершается направлением заявителю заключения об эффективности инвестиционного проекта или несоответствии инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования средств районного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

3.7.  Проверка инвестиционного проекта, не соответствующего качественным критериям, на соответствие его количественным критериям и проверка правильности расчета заявителем интегральной оценки этого проекта не проводятся.

3.8. Срок проведения проверки, подготовки и выдачи заключения не должен превышать одного месяца.

4. Выдача заключения об эффективности инвестиционного проекта

4.1. Результатом проверки является заключение управления экономики администрации муниципального образования Каневской район содержащее выводы о соответствии (положительное заключение)  или несоответствии (отрицательное заключение)   инвестиционного проекта установленным критериям эффективности использования средств местного бюджета,  направляемых на капитальные вложения по форме согласно приложению N 3 к настоящим Правилам.

4.2. Положительное заключение является обязательным документом, необходимым для принятия решения о предоставлении средств местного бюджета на реализацию инвестиционного проекта за счет средств местного бюджета.

В случае, если в ходе реализации инвестиционного проекта, в отношении которого имеется положительное заключение, увеличилась сметная стоимость (предполагаемая (предельная) сметная стоимость)  объекта капитального строительства или стоимость приобретаемого объекта недвижимого имущества, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение или приобретение которых осуществляется в соответствии с этим инвестиционным проектом, или уменьшились значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта, то в отношении таких проектов проводится повторная проверка в соответствии с настоящими Правилами.

4.3. Отрицательное заключение должно содержать мотивированные выводы о неэффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения в целях реализации инвестиционного проекта, или о необходимости доработки документации с указанием конкретных недостатков.

Отрицательное заключение, полученное в соответствии с  4.2.  настоящих Правил, является основанием для подготовки предложения об отмене ранее принятого решения о дальнейшем предоставлении средств местного бюджета на реализацию инвестиционного проекта.

4.4. В случае получения отрицательного заключения заявитель вправе представить документы на повторную проверку при условии их доработки с учетом замечаний и предложений, изложенных в заключении.

4.5. Заключение  подписывается руководителем управления экономики администрации муниципального образования Каневской район.

| Начальник управления экономики администрации муниципального образования Каневской район | И.Н. Гречина |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Правилам проведения проверки

инвестиционных проектов на предмет

эффективности использования средств

местного бюджета, направляемых

а капитальные вложения

Начальнику  управления экономики

администрации муниципального

образования Каневской район

______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

на проведение проверки инвестиционного проекта

Прошу провести проверку инвестиционного проекта

____________________________________________________________________

(титульное название объекта)

на предмет соответствия установленным критериям эффективности.

Перечень прилагаемых документов

1.

2.

...

"__" ______________ 20__ г.

Заявитель      ___________________       _______________________

(подпись)                             (расшифровка подписи)

М.П.

| Начальник управления экономики администрации муниципального образования Каневской район | И.Н. Гречина |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Правилам проведения проверки

инвестиционных проектов на предмет

эффективности использования средств

местного бюджета, направляемых

на капитальные вложения

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Каневской район

(по курируемым вопросам)

_____________  _________________

(подпись)                     (Ф.И.О.)

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта, представляемого для проведения проверки

инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения

1. Наименование инвестиционного проекта ___________________________________________________________________.

2. Цель инвестиционного проекта ____________________________________.

3.Срок реализации инвестиционного проекта ____________________________.

4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства, приобретение объектов недвижимости)

___________________________________________________________________.

5. Главный распорядитель средств местного бюджета

___________________________________________________________________.

6. Сведения     о     предполагаемом     застройщике     или    заказчике

(заказчике - застройщике):

полное и сокращенное наименование юридического лица ___________________________________________________________________;

организационно-правовая форма юридического лица ___________________ _______________________________________________________________ юридический адрес___________________________________________________________;

должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица ___________________________________________________________________.

7. Участники инвестиционного проекта:______________________________

___________________________________________________________________.

8. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту

___________________________________________________________________.

(ссылка на подтверждающий документ)

9. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ___________________________________________________________________.

(ссылка на документ, копия заключения прилагается)

10. Сметная  стоимость  объекта  капитального строительства по заключению

государственной экспертизы в ценах года его получения или  предполагаемая

(предельная)  стоимость  объекта  капитального строительства в ценах года представления  паспорта  инвестиционного  проекта  (нужное  подчеркнуть), с указанием года ее определения -______ г.) _______________ в млн. рублей (включая НДС/без НДС  -  нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах

соответствующих лет ______ млн. руб., в том числе затраты на подготовку проектной документации  (указываются  в ценах  года  представления  паспорта  инвестиционного  проекта,  а  также рассчитанные в ценах соответствующих лет), млн. рублей: _____________

11. Технологическая структура капитальных вложений:

|  | Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах / в ценах соответствующих лет (млн. рублей) |
| --- | --- |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта |  |
| в том числе: |  |
| затраты на проектно – изыскательские работы (ПИР) |  |
| строительно-монтажные работы, из них дорогостоящие материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада |  |
| приобретение машин и оборудования, из них дорогостоящие и (или) импортные машины и оборудование |  |
| прочие затраты |  |

12. Источники   и   объемы   финансирования   инвестиционного    проекта,

млн. рублей:

| Год реализации инвестиционного проекта | Сметная стоимость инвестиционного проекта (в текущих ценах/ в ценах соответствующих лет) | Источник финансирования инвестиционного проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средства федерального бюджета (в текущих ценах / в ценах соответствующих лет) | средства краевого бюджета (в текущих ценах / в ценах соответствующих лет) | средства местного бюджета (в текущих ценах / в ценах соответствующих лет) | внебюджетные источники финансирования (в текущих ценах / в ценах соответствующих лет) |
| Инвестиционный проект - всего, |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 20__ год |  |  |  |  |  |
| 20__ год |  |  |  |  |  |
| 20__ год |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |
| этап I (пусковой комплекс) - всего, |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 20__ год |  |  |  |  |  |
| 20__ год |  |  |  |  |  |
| 20__ год |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| этап II (пусковой комплекс) - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 20__ год |  |  |  |  |  |
| 20__ год |  |  |  |  |  |
| 20__ год |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| этап __ (пусковой комплекс) - всего |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 20__ год |  |  |  |  |  |
| 20__ год |  |  |  |  |  |
| 20__ год |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

13. Количественные   показатели   (показатель)   результатов   реализации инвестиционного проекта______________________________________________

14. Отношение  сметной  стоимости  объекта  капитального  строительства к

количественным   показателям    (показателю)    результатов    реализации инвестиционного  проекта,  млн. рублей / на единицу результата, в текущих ценах ______________

Заявитель     ________________________   _____________    ______________

(должность)                            (подпись)           (ФИО)

"____" ___________ 20__ г.

М.П

| Начальник управления экономики администрации муниципального образования Каневской район | И.Н. Гречина |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Правилам проведения проверки

инвестиционных проектов на предмет

эффективности использования средств

местного бюджета, направляемых

на капитальные вложения

УТВЕРЖДАЮ

Начальник  управления экономики

администрации муниципального образования

Каневской район

____________ ____________

(подпись)    (Ф.И.О.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№__________ от __________ 20___г.

о результатах проверки инвестиционного проекта

на предмет эффективности использования средств местного бюджета,

направляемых на капитальные вложения

I. Сведения об инвестиционном проекте, представленном для проведения

проверки на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых  на капитальные вложения,  согласно паспорту инвестиционного проекта:

Наименование инвестиционного проекта: ________________________________________________________________

Наименование организации заявителя: __________________________________

Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем:

регистрационный номер ______________; дата ___________________________;

Фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего заявление ________

___________________________________________________________________

Срок реализации инвестиционного проекта: ______________________________

Значение     количественных     показателей    (показателя)    реализации инвестиционного  проекта  с  указанием   единиц   измерения   показателей (показателя):

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего в ценах  соответствующих

лет (в млн. рублей с одним знаком после запятой): _______________________

II. Оценка  эффективности   использования   средств   местного   бюджета, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту:

на основе качественных критериев, %: _______________________________

на основе количественных критериев, %: _____________________________

значение интегральной оценки эффективности, %: _____________________

III. Заключение (положительное либо отрицательное) о результатах проверки

инвестиционного  проекта  на  предмет эффективности  использования   средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения:

___________________________________________________________________

Экспертиза проведена   __________________  ____________  _____________

(должность)                  (подпись)         (Ф.И.О.)

Согласовано       ____________  ______________   ______________

(должность)                  (подпись)         (Ф.И.О.)

| Начальник управления экономики администрации муниципального образования Каневской район | И.Н. Гречина |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Каневской район

от ________  № _____

Методика

оценки эффективности использования средств местного
бюджета, направляемых на капитальные вложения

1. Общие положения

1.1. Настоящая методика  предназначена для оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения  ( далее – оценка эффективности),  по инвестиционным проектам, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного бюджета.

1.2. Оценка эффективности осуществляется на основе интегральной оценки, а также оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев путем определения балла оценки по каждому из указанных критериев.

1.3. Настоящая методика устанавливает общие требования к расчету интегральной оценки эффективности, а также расчету оценки эффективности на основе качественных и количественных критериев.

2. Состав, порядок определения баллов оценки качественных критериев
и оценки эффективности на основе качественных критериев

2.1. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих качественных критериев:

а) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления;

б) соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в Стратегии  социально-экономического развития муниципального образования Каневской  район, соответствующей муниципальной  программе муниципального образования Каневской район;

в) комплексный подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с  мероприятиями муниципальных программ муниципального образования Каневской район.

г) необходимость строительства, реконструкции  в том числе с элементами реставрации, и технического перевооружения объекта капитального строительства  либо необходимость приобретения недвижимого имущества, создаваемого (приобретаемого) в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к предмету их ведения.   Проверка по этому критерию в отношении объектов недвижимого имущества осуществляется путем обоснования необходимости приобретения объекта недвижимого имущества  и невозможности строительства объекта капитального строительства, а также обоснования выбора данного объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению (в случае приобретения конкретного объекта недвижимого имущества).

Кроме того, в случае приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную  собственность муниципального образования Каневской район,  проверка по этому критерию также включает подтверждение управления имущественных отношений администрации муниципального образования Каневской район об отсутствии в казне муниципального образования Каневской район объекта недвижимого имущества, пригодного для использования его в целях, для которых он приобретается, и обоснование нецелесообразности или невозможности получения такого объекта во владение и пользование по договору аренды;

д) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями;

е) обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета.

ж) наличие муниципальных программ муниципального образования Каневской район, реализуемых за счет средств местного бюджета,  предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Каневской район, либо приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования Каневской район, осуществляемых в рамках инвестиционных проектов;

з) целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования;

и) наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объектов капитального строительства, указанных в  подпунктах "а",  "в"  и "д" пункта 1.3 Правил проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - Правила), за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получения заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

к) обоснование невозможности или нецелесообразности применения типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта капитального строительства, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации, в отношении объектов капитального строительства, указанных в  подпунктах "а" и  "в" пункта 1.3 Правил.

2.2. Оценка эффективности на основе качественных критериев рассчитывается по следующей формуле:

*100%/, где:

- балл оценки i-ого качественного критерия;

- общее число качественных критериев;

- число критериев,  не  применимых  к  проверяемому   инвестиционному проекту.

2.3. Возможные  значения  баллов  оценки  по  каждому  из  качественных

критериев  приведены  в  графе  «Допустимые баллы оценки» таблицы  1 приложения № 1 к настоящей Методике.

Требования к определению баллов оценки по каждому из качественных  критериев  установлены пунктами 1 - 9 таблицы 1 приложения № 1 к настоящей  Методике.

3. Состав, порядок определения баллов оценки, весовых коэффициентов
количественных критериев и оценки эффективности на основе
количественных критериев

3.1. Оценка эффективности осуществляется на основе следующих количественных критериев:

- значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

- отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной)  стоимости объекта капитального строительства либо стоимости приобретения  объекта недвижимого имущества, входящих в состав инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта;

- наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства;

- отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд;

- обеспечение планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.

3.2. Оценка эффективности на основе количественных критериев рассчитывается по следующей формуле:

, где:

- балл оценки i-ого количественного критерия;

- весовой коэффициент i-ого количественного критерия, в процентах;

- общее число количественных критериев.

Сумма весовых коэффициентов по всем количественным критериям составляет 100 процентов.

3.3. Требования  к  определению  баллов  оценки  по  каждому  из количественных  критериев установлены пунктами  1- 5  таблицы 2 приложения № 1  к настоящей Методике.

Значения весовых коэффициентов количественных критериев в зависимости от типа инвестиционного проекта приведены в приложении № 2 к настоящей Методике.

Возможные значения баллов оценки по каждому из количественных критериев приведены в графе «Допустимый бал оценки» таблицы 2 приложения № 1 к настоящей Методике.

Средневзвешенный уровень обеспеченности инженерной и транспортной инфраструктурой рассчитывается по формуле:

, где

- уровень обеспеченности i-ым видом инженерной и транспортной инфраструктуры (энергоснабжение; водоснабжение, теплоснабжение, телефонная связь, объекты транспортной инфраструктуры), в процентах;

n - количество видов необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры.

4. Расчет интегральной оценки эффективности

4.1. Интегральная оценка () определяется как средневзвешенная сумма оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев по следующей формуле:

, где:

- оценка эффективности на основе качественных критериев;

- оценка эффективности на основе количественных критериев;

0,2 и 0,8 - весовые коэффициенты оценок эффективности на основе качественных и количественных критериев соответственно.

Расчет интегральной оценки приведен в таблице 3 приложения №1  к настоящей Методике.

4.2. При осуществлении оценки эффективности предельное (минимальное) значение интегральной оценки устанавливается равным 70 процентов.

Соответствие или превышение числового значения интегральной оценки установленному предельному значению свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта и целесообразности его финансирования полностью или частично за счет средств местного бюджета.

| Начальник управления экономики администрации муниципального образования Каневской район | И.Н. Гречина |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Методике оценки эффективности

использования средств местного

бюджета, направляемых на

капитальные вложения

| РАСЧЕТ интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта Наименование проекта__________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма реализации инвестиционного проекта (новое строительство, реконструкция с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества) _______________________________________________________________________ Заявитель ______________________________________________________________________ Тип проекта ______________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| Таблица 1. Оценка соответствия инвестиционного проекта качественным критериям |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Критерий | Допустимый бал оценки | Балл оценки() (или "критерий не применим") | Требование к определению баллов оценки | Требование к документальным подтверждениям |  |
| 1. | Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением количественного показателя (показателей) результатов его осуществления | 1 |  | балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, если в паспорте инвестиционного проекта и обосновании экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений дана четкая формулировка конечных социально-экономических результатов реализации инвестиционного проекта и определены характеризующие их количественные показатели (показатель). Конечные социально-экономические результаты реализации инвестиционного проекта - эффект для потребителей, населения, получаемый от товаров, работ или услуг, произведенных после реализации инвестиционного проекта. Например, снижение уровня загрязнения окружающей среды, повышение уровня обеспеченности населения медицинскими услугами, услугами образования. Рекомендуемые показатели, характеризующие конечные социально-экономические результаты реализации проекта по различным видам деятельности и типам проектов, приведены в приложении № 3 к настоящей Методике. Приведенный перечень количественных показателей не является исчерпывающим. С учетом специфики инвестиционного проекта могут быть определены иные показатели, характеризующие конечный результат реализации инвестиционного проекта | цель и задачи инвестиционного проекта, количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта в соответствии с паспортом инвестиционного проекта и обоснованием экономической целесообразности осуществления капитальных вложений |  |
| 2. | Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Каневской район, соответствующей муниципальной программе муниципального образования Каневской район | 1 |  | балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту, если цель инвестиционного проекта соответствует одному из приоритетов и целей в указанных документах. Для обоснования оценки приводится формулировка цели со ссылкой на соответствующий документ | приводится наименование документа, приоритет и цель, которым соответствует цель реализации инвестиционного проекта |  |
| 3. | Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями муниципальных программ муниципального образования Каневской район | 1 |  | балл, равный 1, присваивается : для инвестиционных проектов, включенных в одну из указанных программ, - соответствие цели инвестиционного проекта задаче программного мероприятия, решение которой обеспечивает реализация предлагаемого инвестиционного проекта. | для инвестиционных проектов, включенных в муниципальные программы муниципального образования Каневской район, заявитель приводит наименование соответствующей программы, дату и реквизиты утверждения, а также наименование программного мероприятия, выполнение которого обеспечит осуществление инвестиционного проекта |  |
| 4. | Необходимость строительства (реконструкции и технического перевооружения) объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к предмету их ведения | 1 |  | балл, равный 1, присваивается при наличии обоснования невозможности органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к предмету их ведения: а) без строительства объекта капитального строительства, создаваемого в рамках инвестиционного проекта; б) без реконструкции, технического перевооружения объекта капитального строительства (с документальным подтверждением необходимости осуществления мероприятий по их реализации: указание степени изношенности конструкций, обоснование необходимости замены действующего и (или) приобретения нового оборудования) | обоснование необходимости строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта капитального строительства в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к предмету их ведения |  |
| 5. | Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями | 1 |  | балл, равный 1, присваивается в случае, если в рамках проекта предполагается: а) производство продукции (работ, услуг), не имеющей мировых и отечественных аналогов ; б) производство импортозамещающей продукции (работ и услуг); в) производство продукции (работ, услуг), спрос на которую с учетом производства замещающей продукции удовлетворяется не в полном объеме. | указываются объемы, основные характеристики продукции (работ, услуг), не имеющей мировых и отечественных аналогов, либо замещаемой импортируемой продукции; объемы производства, основные характеристики, наименование и месторасположение производителя замещающей продукции (работ и услуг) |  |
| 6. | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета | 1 | критерий не применим в отношении инвестиционных проектов, планирующих строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Каневской район. | балл, равный 1, присваивается в случае, если строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования Каневской район, создаваемого в рамках инвестиционного проекта, предусмотрено проектами муниципальных программ муниципального образования Каневской район, решение о разработке которых принято в порядке, установленном нормативными правовыми актами администрации муниципального образования Каневской район. По инвестиционным проектам, финансирование которых планируется осуществлять частично за счет средств местного бюджета, балл, равный 1, присваивается при его соответствии, также следующим требованиям: а) наличие документального подтверждения каждого участника реализации инвестиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирования) инвестиционного проекта с указанием объема и сроков финансирования (софинансирования); б) соответствие предполагаемого объема и сроков софинансирования проекта в представленных документах объему и срокам софинансирования, предусмотренных паспортом инвестиционного проекта. | 1) указывается наименование муниципальной программы муниципального образования Каневской район, в которую планируется включить инвестиционный проект 2) реквизиты документов (договоров, протоколов, соглашений и т.п.), подтверждающих намерения участников инвестиционного проекта о его софинансировании с указанием планируемого объема капитальных вложений со стороны каждого участника. Приводятся объемы и сроки финансирования (софинансирования) |  |
| 7. | Целесообразность использования при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования | 1 | критерий не применим к инвестиционным проектам, не использующим дорогостоящие строительные материалы, художественные изделия для отделки интерьеров и фасада, машины и оборудование | использование при реализации инвестиционного проекта дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования признается обоснованным (балл, равный 1), если: а) обоснована необходимость использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования; б) отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к проектируемой мощности объекта не более чем на 5 процентов превышает значение соответствующего показателя по проекту-аналогу; отношение сметной стоимости объекта капитального строительства к общей площади объекта капитального строительства (кв. м) или строительному объему (куб. м) не более чем на 5 процентов превышает значение соответствующего показателя по проекту-аналогу. | 1) наличие обоснования невозможности достижения цели и результатов реализации проекта без использования дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования 2) документально подтвержденные данные по проекту-аналогу |  |
| 8. | Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | 1 | критерий не применим к инвестиционным проектам, по которым подготавливается решение о предоставление средств местного бюджета на условиях софинансирования на реализацию инвестиционных проектов, проектная документация по которым будет разработана без использования средств местного бюджета | подтверждением соответствия инвестиционного проекта указанному критерию (балл, равный 1) являются: а) для инвестиционных проектов, проектная документация которых разработана и утверждена застройщиком (заказчиком), - наличие в представленных документах копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (если проектная документация объекта капитального строительства и результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации); б) указанный номер подпункта и пункта статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым государственная экспертиза проектной документации предполагаемого объекта капитального строительства не проводится. | 1) копия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае ее необходимости согласно законодательству Российской Федерации). 2) в случае, если проведение государственной экспертизы проектной документации не требуется: ссылка на соответствующие пункты и подпункты статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; задание на проектирование, согласованное с департаментом строительства Краснодарского края |  |
| 9. | Обоснование невозможности или нецелесообразности применения типовой проектной документации, разработанной для аналогичного объекта капитального строительства, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации, в отношении объектов капитального строительства, указанных в абзаце втором подпункта "а" пункта 1.3 Правил проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения | 1 = |  | балл, равный 1, присваивается инвестиционному проекту при условии, что объект капитального строительства, в отношении которого подготовлена проектная документация, будучи аналогичным по назначению, виду и технико-экономическим показателям другим объектам капитального строительства, сведения о типовой проектной документации, в отношении которых включены в Реестр типовой проектной документации, ведение которого в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 марта 2013 года № 106 "Об утверждении Правил формирования и ведения реестра типовой проектной документации, а также состава информации о проектной документации, которая подлежит внесению в реестр, и формы ее представления» | документальное подтверждение того, что объект капитального строительства, в отношении которого подготовлена проектная документация, будучи аналогичным по назначению, виду и технико-экономическим показателям другим объектам капитального строительства, сведения о типовой проектной документации, в отношении которых включены в реестр типовой проектной документации, имеет лучшие показатели соотношения стоимости строительства объекта капитального строительства к расчетному сроку эксплуатации, полезной площади к общей площади объекта капитального строительства, ресурсопотребления на единицу мощности, необходимого для эксплуатации объекта капитального строительства, а при равных показателях - при ее подготовке были применены ранее не применявшиеся архитектурно-планировочные, конструктивные, инженерно-технические, технологические и (или) организационные решения |  |
|  | Оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, на основе качественных критериев - |  |  |  |  |  |

| Таблица 3. Интегральная оценка эффективности инвестиционного проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Оценка эффективности | Весовой коэффициент |  |
| Оценка эффективности на основе качественных критериев, | *100%/ | 0,2 |  |
| Оценка эффективности на основе количественных критериев, |  | 0,8 |  |
| Интегральная оценка эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, | = | 1,0 |  |

| Начальник управления экономики администрации муниципального образования Каневской район | И.Н. Гречина |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Методике оценки эффективности

использования средств местного

бюджета, направляемых на

капитальные вложения

| Значения весовых коэффициентов количественных критериев в процентах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Критерий | Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства |  |
|  |  | здравоохранения, образования, культуры и спорта, коммунальной инфраструктуры, административных и иных зданий, охраны окружающей среды | производственного назначения, транспортной инфраструктуры, инфраструктуры национальной инновационной системы и других |
| 1. | Значения количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта | 5 | 5 |
| 2. | Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей результатов реализации инвестиционного проекта | 40 | 40 |
| 3. | Наличие потребителей услуг (продукции), создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта, в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта | 20 | 18 |
| 4. | Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для муниципальных нужд | 15 | 19 |
| 5. | Возможность обеспечения планируемого объекта капитального строительства инженерной и транспортной инфраструктурами в объемах, достаточных для реализации проекта | 20 | 18 |
|  | Итого | 100 | 100 |

| Начальник управления экономики администрации муниципального образования Каневской район | И.Н. Гречина |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Методике оценки эффективности

использования средств местного

бюджета, направляемых на

капитальные вложения

|  | Рекомендуемые количественные показатели, характеризующие цель и результаты реализации инвестиционного проекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект капитального строительства |  | Количественный показатель |  |  |  |
|  |  | характеризующий прямые (непосредственные) результаты проекта | характеризующий конечные результаты проекта |  |  |
| 1. Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения (медицинские центры, больницы, поликлиники, родильные дома, диспансеры и другое) |  | 1) мощность объекта: количество койко-мест; количество посещений в смену; 2) общая площадь здания, кв. метров; 3) строительный объем, куб. метров | 1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы; 2) рост обеспеченности населения муниципального образования или входящих в него поселений (в зависимости от масштаба проекта) медицинскими услугами, врачами и средним медперсоналом, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта. В случае создания (реконструкции) специализированных медицинских центров, клиник - снижение заболеваемости, смертности по профилю медицинского учреждения |  |  |
| Дошкольные и общеобразовательные учреждения, центры детского творчества |  | 1) мощность объекта: количество мест; 2) общая площадь здания, кв. метров; 3) строительный объем, куб. метров | 1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы; 2) рост обеспеченности муниципального образования или входящих в него поселений (в расчете на 100 детей) местами в дошкольных образовательных, общеобразовательных учебных учреждениях, центрах детского творчества, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта |  |  |
| Учреждения культуры (театры, музеи, библиотеки и другое) |  | 1) мощность объекта: количество мест, количество посетителей в день; для библиотек - количество единиц библиотечного фонда; 2) общая площадь здания, кв. метров; 3) строительный объем, куб. метров | 1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы; 2) рост обеспеченности муниципального образования или входящих в него поселений (в расчете на 1000 жителей) местами в учреждениях культуры, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта |  |  |
| Объекты физической культуры и спорта (стадионы, спортивные центры, ледовые арены, плавательные бассейны и другие спортивные сооружения) |  | 1) мощность объекта: пропускная способность спортивных сооружений, количество мест, тыс. человек; 2) общая площадь здания, кв. метров; 3) строительный объем, куб. метров | 1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы; 2) рост обеспеченности муниципального образования или входящих в него поселений объектами физической культуры и спорта, рост количества мест в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта |  |  |
| 2. Строительство (реконструкция) общественных зданий и жилых помещений |  |  |  |  |  |
| Жилые дома |  | 1) общая площадь объекта, кв. метров; 2) полезная жилая площадь объекта, кв. метров; 3) количество квартир | сокращение количества очередников на улучшение жилищных условий в муниципальном образовании или входящих в него поселениях, в процентах к количеству очередников до реализации проекта |  |  |
| Административные здания |  | 1) общая площадь объекта, кв. метров 2) полезная и служебная площадь объекта, кв. метров; 3) строительный объем куб. метров | обеспечение комфортных условий труда работников, кв. метров общей (полезной, служебной) площади здания на одного работника |  |  |
| 3. Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры и охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения (для защиты водных ресурсов и воздушного бассейна от бытовых техногенных загрязнений) |  | мощность объекта: объем переработки очищаемого ресурса, куб. метров (тонн), в сутки (год) | 1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы; 2) сокращение концентрации вредных веществ в сбросах (выбросах), в процентах к их концентрации до реализации проекта; 3) соответствие концентрации вредных веществ предельно допустимой концентрации |  |  |
| Береговые сооружения для защиты от наводнений, противооползневые сооружения |  | 1) общая площадь (объем) объекта, кв. метров (куб. метров); 2) иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения | 1) общая площадь защищаемой от наводнения (оползня) береговой зоны, тыс. кв. метров; 2) предотвращенный экономический ущерб (по данным экономического ущерба от последнего наводнения, оползня), млн. рублей |  |  |
| Объекты по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов (ТПО) |  | мощность объекта: объем переработки очищаемого ресурса, куб. метров (тонн) в сутки (год) | 1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы; 2) срок безопасного хранения захороненных ТПО, лет |  |  |
| Объекты коммунальной инфраструктуры (объекты газо-и электроснабжения) |  | 1) мощность объекта в соответствующих натуральных единицах измерения; 2) размерные и иные характеристики объекта (газопровода-отвода - км, давление; электрических сетей - км, напряжение и другое) | 1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест; 2) увеличение количества населенных пунктов, имеющих водопровод и канализацию, единицы; 3) увеличение уровня газификации муниципального образования или входящих в него поселений, в процентах к уровню газификации до начала реализации проекта |  |  |
| Сортировка, переработка и утилизация твердых бытовых отходов |  | мощность объекта: объем переработки твердых бытовых отходов, тонн в сутки (год) | 1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы; 2) закрытие существующих свалок твердых бытовых отходов, общая площадь рекультативных земель, гектары |  |  |
| 4. Строительство ( реконструкция) производственных объектов |  |  |  |  |  |
| Производственные объекты |  | мощность объекта, в соответствующих натуральных единицах измерения | 1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы; 2) конечные результаты с учетом проекта (например, повышение доли конкурентоспособной продукции (услуг) в общем объеме производства, в процентах) |  |  |
| 5. Строительство (реконструкция) инфраструктуры инновационной системы |  |  |  |  |  |
| Инфраструктура коммерциализации инноваций (особые экономические зоны, технопарки, инновационно-технологические центры, бизнес - инкубаторы и другое) |  | 1) общая площадь объекта, кв. метров; 2) иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения | 1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы; 2) повышение доли инновационно -активных организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций, процентов; 3) повышение доли инновационной продукции в общем объеме выпускаемой продукции, в процентах |  |  |
| 6. Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Пути сообщения общего пользования (автомобильные дороги с твердым покрытием; магистральные трубопроводы) |  | 1) эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования, км; 2) иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения | 1) количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы; 2) объем (увеличение объема): грузооборота транспорта общего пользования, тонно-км в год; пассажирооборота автобусного и другого транспорта, пассажиро-км в год; 3) сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, процентов; 4) увеличение доли населенных пунктов, связанных дорогами с твердым покрытием с сетью путей сообщения общего пользования |  |  |
| Мосты |  | 1) общая площадь объекта, кв. метров; 2) эксплуатационная длина объекта, км; 3) иные размерные характеристики объекта в соответствующих единицах измерения | 1) объем (увеличение объема) грузооборота транспорта общего пользования, тонн-км в год; 2) объем (увеличение объема) пассажирооборота железнодорожного, автобусного и другого транспорта, пассажиро-км в год; 3) сокращение времени пребывания грузов, пассажиров в пути, % |  |  |
| Начальник управления экономики администрации муниципального образования Каневской район |  |  |  | И.Н. Гречина |  |

Приложение № 4

к Методике оценки эффективности

использования средств местного

бюджета, направляемых на

капитальные вложения

| Сведения и количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта-аналога |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование инвестиционного проекта___________________________________________________________ Срок реализации __________________________________________________________________ Месторасположение объекта __________________________________________________________________ Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной капитал) __________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| Сметная стоимость и количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения |  | Значение показателя по инвестиционному проекту |
| 1. | Сметная стоимость объекта-аналога по заключению государственной экспертизы (с указанием года ее получения) в ценах года расчета сметной стоимости планируемого объекта капитального строительства, реализуемого в рамках инвестиционного проекта, представляемого для проведения оценки эффективности (с указанием года ее определения) | млн. руб. |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1. | строительно-монтажные работы | млн. руб. |  |  |
| 1.1.1. | из них дорогостоящие работы и материалы | млн. руб. |  |  |
| 1.2. | приобретение машин и оборудования | млн. руб. |  |  |
| 1.2.1. | из них дорогостоящие машины и оборудование | млн. руб. |  |  |
| 1.3. | прочие затраты | млн. руб. |  |  |
| 2. | Показатели, характеризующие прямые результаты реализации проекта-аналога |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 3. | Показатели, характеризующие конечные результаты реализации проекта-аналога |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

| Начальник управления экономики администрации муниципального образования Каневской район | И.Н. Гречина |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования

Каневской район

от _________  № ____

ПОРЯДОК

ведения реестра инвестиционных проектов, получивших
положительное заключение об эффективности использования средств
местного бюджета, направляемых на капитальные вложения

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру ведения реестра инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - Реестр), в том числе требования к ведению и содержанию Реестра.

2. Реестр является информационной базой, содержащей зафиксированные на электронном носителе сведения об инвестиционных проектах, получивших положительное заключение об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

3. Реестр ведется на электронном носителе путем внесения в него соответствующих записей.

4. Сведения об инвестиционном проекте вносятся в Реестр в течение 5 рабочих дней со дня утверждения положительного заключения об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

5. Реестровая запись содержит следующие сведения:

1) порядковый номер записи;

2) наименование организации заявителя, представившего комплект документов для проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения;

3) наименование инвестиционного проекта, получившего положительное заключение об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, согласно паспорту инвестиционного проекта;

4) значения количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного проекта, получившего положительное заключение об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, с указанием единиц измерения показателей (показателя);

5) сметную стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемую (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанную в ценах соответствующих лет согласно паспорту инвестиционного проекта (в млн. рублей с одним знаком после запятой);

6) реквизиты комплекта документов, представляемых заявителем для проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (регистрационный номер, дата, фамилия, имя, отчество и должность подписавшего лица);

7) реквизиты положительного заключения по инвестиционному проекту об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (номер и дата заключения, фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего заключение);

8) реквизиты повторного заключения по инвестиционному проекту об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (номер и дата заключения, фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего заключение, характер заключения - положительное или отрицательное).

6. Изменения в Реестр вносятся в срок, указанный в пункте 4 настоящего Порядка, со дня утверждения повторного заключения по инвестиционному проекту об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

| Начальник управления экономики администрации муниципального образования Каневской район | И.Н. Гречина |
| --- | --- |